Mariusz Wieczorek

[Email address]

Abstract

Sposób wyliczania priorytetów
Dane potrzebne do obliczeń
Konfiguracja słowników z kryteriami wyliczeń

MW project

Obliczanie priorytetów

# Wyliczenia Priorytetu:

Priorytet projektu jest sumą siedmiu wskaźników.

Każdy z tych wskaźników przyjmuje wartości w zakresie 0 - 6.
Tak więc maksymalną ilością uzyskanych punktów jaką może uzyskać projekt
to 42 punkty ( 7 x 6 ).

## Cel projektu, wykonalność konkurencyjność:

Pierwsze trzy wskaźniki wynikają wprost z wyboru pól słownikowych.
Każdą z trzech cech kwalifikujemy do jednej pozycji w 6-cio elementowym słowniku.
Każda z tych pozycji ma przypisany indeks, który sumuje się podczas wyliczania priorytetu.

## Planowany czas wdrożenia

Wyliczamy różnicę w miesiącach  końcową a datą startową

Datą startową jest faktyczna datą rozpoczęcia lub jeżeli jest ona pusta planowana data rozpoczęcia

Datą końcową  jest planowana data zakończenia

Wyliczoną datę dopasowujemy do przedziału od do w słowniku planowanego czasu wdrożenia

## WZP - Wykorzystanie Zdolności produkcyjnych:

Wyliczamy z danych wpisanych bezpośrednio do formularza.

Jeżeli planowaną ilość sprzedaży w  pierwszym roku wskaźnik jest zerowy.

Jeżeli nie to dzielimy zdolność produkcyjną przed realizacją projektu  (aktualną)
przez zdolność produkcyjną po realizacji projektu.

525 000 / 527 500 = 0,9952

Dopasowujemy do przedziału od do w słowniku wykorzystania zdolności produkcyjnych

Dla przedziału powyżej 95% uzyskujemy wskaźnik 6.

## ROI - Return Of Investment

Jeżeli wartość sprzedaży w pierwszym roku jest zerowa Indeks jest również zerowy.

Jeżeli nie, to wyliczamy przewidywany zysk

Od ceny w pierwszym roku sprzedaży odejmujemy CKW i mnożymy całość przez zakładaną w sprzedaży na pierwszy rok ilość

decimal estimatedProfit = (firstYearOfSalesPrice - manufacturingCost) * firstYearOfSalesQty;

1 550 – 1 425 = 125  =>  różnica ceny sprzedaży i kosztu wytworzenia
125 x 2 500 = 312 500 => zysk w pierwszym roku sprzedaży

Następnie wyliczamy ROI dzieląc całkowity koszt projektu przez wyliczony przewidywany zysk

193 440 / 312 500 = 0,619 => zwrot  inwestycji w latach

Całość musimy przemnożyć przez 12 aby uzyskać zwrot inwestycji w miesiącach

0,619 x 12 = 7,42  po zaokrągleniu w górę mamy 8 -=> zwrot inwestycji w miesiącach

returnOnInvestment = 
(int)Math.Ceiling((estimatedCostOfProject / estimatedProfit) * 12);

Wyliczony ROI dopasowujemy do przedziału od do w słowniku Czas Zwrotu Inwestycji

Dla przedziału od 5 do 9 miesięcy uzyskujemy wskaźnik 5.

## SCZ - Szacowany czas zwrotu z inwestycji (miesiące)

Jeżeli wartość sprzedaży w pierwszym roku jest zerowa Indeks jest również zerowy.

Jeżeli nie, to wyliczamy przewidywany zwrot kosztów w miesiącach

Dzieląc przewidywany koszt projektu przez wartość sprzedaży w pierwszym roku 
całość mnożymy przez 12

estimatedPaybackTimeInMonths =
(int)Math.Ceiling((estimatedCostOfProject / firstYearOfSalesValue) * 12 ));

193 440 / 3 875 000 = 0,04992   => czas zwrotu inwestycji w latach
czas zwrotu w latach mnożymy przez 12 aby uzyskać czas zwrotu w miesiącach 
0,04992   x  12  = 0,59904  => czas zwrotu w miesiącach
zaokrąglamy w górę aby uzyskać pełne miesiące
0,59904 => 1

Uzyskany wynik dopasowujemy do przedziału od do w słowniku Szacowany Czas Zwrotu Inwestycji

Dla przedziału poniżej 5 miesięcy uzyskujemy wskaźnik 6.

## Wyliczenie ostatecznego priorytetu

Sumowane są wszystkie wyliczone składowe priorytetu.

Wyliczony priorytet wyświetlany jest na liście projektów.

Projekty są uporządkowane malejąco wg pola priorytet.

# Dane potrzebne do wyliczenia priorytetu

## Szacowany Kosztu Projektu

To sumaryczna wartość wszystkich kosztów zebrana na zakładce Informacje ekonomiczne

## Przewidywana Sprzedaż

Algorytm wyszukuje ilość, cenę i wartość z pierwszego rekordu , tego najwyżej na liście poniżej

Czyli jeżeli w polu rok będą wartości 1,2,3,4 – program pobierze wartości z roku opisanego jako 1.
Jeżeli w polu rok będą wartości 2021,2022, 2023 to program weźmie dane z rekordu 
opisanego jako 2021

## Kosz wytworzenia

Podobnie wyszukujemy koszt wytworzenia, jest on pobierany z listy z kalkulacjami, również z pierwszego rekordu na tej liście

# Konfiguracja wyliczania priorytetu projektu

Kryteria są słownikami, każdy element słownika ma przypisaną ilość punktów, która jest brana pod uwagę podczas obliczania priorytetu.

Może to być słownik,  którego jedna z pozycji jest bezpośrednio przypisana do danego projektu. Przykładem tego są: konkurencyjność na rynku, wykonalność techniczna i cele projektu. 
W przykładzie poniżej te trzy kryteria zwiększą priorytet projektu o 15 punktów ( 6+6+3 ).

Może to być również słownik, którego pozycja jest wybrana na podstawie wyliczonej wartości.

Czyli sprawdzamy do jakiej pozycji w słowniku pasuje obliczony wskaźnik, musi on pasować do zdefiniowanego zakresu od do.

Poniżej zdefiniowana lista siedmiu kryteriów

## Konkurencyjność na rynku

Ekran edycji pozycji

## Wykonalność Techniczna

## Cele Projektu

## ROI - Czas Zwrotu Inwestycji

Edycja elementu wygląda jak poniżej.

Różni się od pola słownikowego tym, że podajemy zakres od do

Jest to zakres >= <= więc przy definicji trzeba uważać, aby okresy się nie zazębiały

## CDS - Planowany czas wdrożenia

## SCZ - Szacowany Czas Zwrotu Inwestycji

## WZP - Wykorzystanie Zdolności Produkcyjnych